### 🟢 ЧТО УЖЕ ГОТОВО (Бэкенд готов на ~90% MVP)

Мы полностью закрыли "подводную часть айсберга" — серверную логику и базу данных.

#### 1. Инфраструктура (DevOps)

- ✅ Docker & Docker Compose: Проект запускается одной командой.

- ✅ Среда: Изолированные контейнеры для Python (API), PostgreSQL (База) и Node.js (Frontend - заглушка).

- ✅ Volumes: Данные базы и загруженные файлы не пропадают при перезагрузке.

#### 2. Архитектура Данных (Database)

- ✅ Спроектирована база: Вместо одной таблицы-монстра мы разбили вещество на Главную модель + 23 связанных секции (One-to-One). Это гибко и быстро.

- ✅ Справочники: Вместо ручного ввода (текстом) мы внедрили жесткие справочники (TextChoices) для агрегатных состояний, классов опасности и т.д.

- ✅ Модель файлов: Реализована возможность прикреплять множество файлов (Паспорта, Сертификаты) к одному веществу.

#### 3. Панель Администратора (Admin UI)

- ✅ Jazzmin: Установлена красивая, современная тема.

- ✅ Вкладки и группировка: 170 полей аккуратно разбиты по вкладкам.

- ✅ Превью: Реализован предпросмотр PDF и картинок прямо в админке.

#### 4. Бизнес-логика (Business Logic)

- ✅ Excel Импорт:

  - Генерация умного цветного шаблона с выпадающими списками.

  - Считывание файла и автоматическое раскидывание данных по всем таблицам базы.

- ✅ Ролевая модель: Разграничены права:

  - Производитель: Видит только свои черновики.

  - Гость: Видит только опубликованное.

  - Контролер: Видит всё и может менять статус.

#### 5. API и Документация

- ✅ JWT: Настроен безопасный вход по токенам.

- ✅ Swagger: Готова авто-документация всех адресов (/swagger/).

- ✅ Endpoints: Готовы ручки для списка веществ, импорта и скачивания шаблона.

### 🟡 ГДЕ МЫ ЗАСТРЯЛИ (Переходный этап)

Мы закончили "тяжелый код" Бэкенда, но пользователям (кроме админа) пока негде нажимать кнопки. Админка Django — это хорошо для сотрудников реестра, но для бизнеса (заводов) и публики нужен Фронтенд.

### 🗓 ПОШАГОВЫЙ ПЛАН (Roadmap)

Вот что нам осталось сделать, шаг за шагом:

#### ЭТАП 1: Дошлифовка Бэкенда (1-2 дня)

Осталась пара важных штрихов перед уходом на фронт.

- Генерация PDF (Паспорт вещества): В ТЗ написано, что нужно скачивать паспорт. Нам нужно написать скрипт (используя библиотеку WeasyPrint или ReportLab), который берет данные из базы и рисует красивый PDF документ.

- Поиск: Настроить полноценный поиск по базе (не только точный, но и "похожие слова"), чтобы вещество легко находилось.

#### ЭТАП 2: Фронтенд - Кабинет Поставщика (React)

Самая объемная визуальная часть.

- Настройка: Подключить Axios, React Router, UI-библиотеку (MUI или AntD).

- Вход в систему: Форма Логина, сохранение JWT токена.

- Таблица "Мои вещества": Отображение списка, который отдает API, фильтры, пагинация.

- Форма Импорта: Страница с кнопкой "Скачать шаблон" и зоной Drag-and-drop для загрузки Excel.

- (Опционально): Форма ручного создания вещества (копия админки, но на React).

#### ЭТАП 3: Фронтенд - Публичный реестр

- Главная страница: Поиск по реестру (как Google, только для химии).

- Карточка вещества: Красивая страница просмотра данных (только чтение) с возможностью скачать PDF.